1. **INFORMACIÓN GENERAL DE LA REUNIÓN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TEMA: Enfoque y Funciones Seminario de Grado** | | |
| **TIPO DE REUNIÓN:** Interna **( x )** Externa **( )** | | |
| **FECHA (DD-MM-AAAA): 15-08-2009** | **Hora Inicio: 10:00** | **Hora Finalización: 11:20** |
| **SITIO DE REUNIÓN : Facultad Ingeniería FUSM** | | |

1. **OBJETIVOS DE LA REUNIÓN**

| Definir Arquitectura y compromisos del grupo e individuales. |
| --- |
|  |

1. **ASISTENTES**

| No | NOMBRE | CARGO | FIRMA |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Andrés Felipe Solarte | Director de Programa (Asesor Técnico) |  |
| **2.** | Juan Carlos Mesa | Estudiante Ing. |  |
| **3.** | Antonio Rivadeneira | Estudiante Ing. |  |
| **4.** | Jorje Ramirez | Estudiante Ing. |  |
| **5.** | Diego Lopez | Estudiante Ing. |  |
| **6.** | Manuel Guevara | Estudiante Ing. |  |

**4. ACTIVIDADES Y TEMAS TRATADOS**

|  |
| --- |
| * Generación de código optimizar y entregar resultados Aceleo Velocity * Simulación de datos de salida. * Definir construir modulo que permita entrada de archivos XML, se involucra generación de código, * Visualización de los datos de salida. * Aproximación a arquitectura a seguir durante el desarrollo del proyecto. * Trabajar en Anteproyecto y Artefactos RUP, actualizando versiones en repositorio, compartiendo información común con los integrantes que tiene acceso al repositorio. |

**5. COMPROMISOS Y ACTIVIDADES PENDIENTES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDADES PENDIENTES** | **RESPONSABLE** | **DOCUMENTOS ASOCIADOS** |
| Entrega java Doc. de como consumir los métodos del motor | Andrés Solarte | N/A |
| Reunión con Fabián Giraldo aclara dudas | Andrés Solarte | N/A |
| Entrega cronograma de graduación Con fechas del semestre siguiente | Andrés Solarte | N/A |
| Entregar avances de documentos de Visión, Objetivos, antecedentes (seguir cronograma) | Estudiantes | Plantillas RUP, Anteproyecto |
| Investigar cómo alimentar y mostrar la información de la lógica del negocio | Estudiantes | Propuesta |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

**6. APROBACIÓN Y FIRMAS**

A través de las siguientes firmas se aprueban las actividades, temas tratados y compromisos adquiridos y relacionados en esta acta de reunión.

|  |  |
| --- | --- |
| **Firma Responsable (1):** | **Firma Responsable (2):** |
| **Nombre:**  **Andrés Felipe Solarte** | **Nombre:**  **Juan Carlos Mesa B** |
| **Cargo: Director de Programa** | **Cargo: Estudiante Ing. Sistemas** |
| **Firma Responsable (3):** | **Firma Responsable (5):** |
| **Nombre:**  **Antonio Rivadeneira** | **Nombre:**  **Diego López** |
| **Cargo: Estudiante Ing. Sistemas** | **Cargo: Estudiante Ing. Sistemas** |
| **Firma Responsable (5):** | **Firma Responsable (6):** |
| **Nombre:**  **Jorge Ramírez** | **Nombre:**  **Manuel Guevara** |
| **Cargo: Estudiante Ing. Sistemas** | **Cargo: Estudiante Ing. Sistemas** |