Herramienta CASE para transformación de modelos de líneas de producción mediante MDA
Plan de Solución de Problemas

Version 1.0

Historial de Revisión
Fecha	Versión	Descripción	Autor
15/09/2009	1.0	Primera versión del plan de solución de problemas	Jorge Iván Ramírez

Tabla de Contenido
Plan de Solución de Problemas

# Introducción

## Objetivo

El objetivo de este documento es establecer las políticas con las que se planea manejar problemas que surjan en el transcurso del proyecto para darle una solución apropiada.
## Alcance

El alcance de este documento contempla la administración de problemas, desde la aparición o detección del mismo, pasando por su tratamiento y la solución, llevando un registro de los problemas con su estado y descripción.
## Definiciones, Acrónimos, y Abreviaturas

Las definiciones, acrónimos y abreviaturas, están contempladas dentro del documento de glosario, diríjase a la carpeta de requerimientos dentro de la documentación RUP del proyecto
## Referencias

## Resumen

Este documento describe como debe ser tratado un problema que aparezca a lo largo de la vida del proyecto, para evitar inconvenientes y tomar mucho tiempo en su solución, además de describir las herramientas que se utilizaran para tal propósito.

# Tareas de Solución del Problema

Las tareas que se realizaran para la administración de problemas, serán realizadas de la siguiente manera y en el orden especifico:
1. Identificación: El primer paso para el tratamiento de problemas es identificarlo, obteniendo todos los datos como el tipo de problema (de software, de repositorio, de hardware) , su descripción y a que modulo pertenece para poder buscarlo fácilmente, también las posibles causas si existen.
2. Registro: Se hara el debido registro de la información del problema dentro de la herramienta de administración de requerimientos que sera usada para este propósito en conjunto con los requerimientos, y se pondrá un tipo, el cual sera problema o bug, según corresponda.
3. Evaluación: Después de llevar un registro del problema, se hace la evaluación correspondiente, donde se analiza .
4. Solucionar: se toman las medidas respectivas para solucionar el problema y después se cierra el registro dentro de la herramienta como solucionado.
# Organización y Responsabilidades

las responsabilidades de la solución del problema son asignadas al ingeniero encargado, el cual debe encargarse de las tareas mencionadas en el punto 2.
# Herramientas y Técnicas

La herramienta que sera usada para el control de problemas, sera la misma usada para la administración de requerimientos, la cual permite llevar una trazabilidad de estos y un registro muy completo; esta herramienta sera seleccionada después de una evaluación junto con el asesor técnico.
# Seguimiento al Problema

El seguimiento del problema sera administrado por la herramienta, la cual permite ver toda la información del mismo hasta después de ser cerrado, lo que permite llevar un registro de los problemas del proyecto y su solución, lo que hace que si un problema se repitiese, entonces el tiempo para corregirlo seria menor.