Herramienta case para la transformación de modelos de líneas de producción mediante MDA
Lista de Riesgos

Versión <1.0>

Revision History
Fecha	Versión	Descripción	Autor
09/09/09	1,0	Primera versión de la lista de riesgos para el proyecto.	Jorge Iván Ramírez

Tabla de Contenidos
Lista de Riesgos
# Introducción

## Propósito
El propósito de este documento es realizar una lista de los posibles riesgos a los que se afrontaría el proyecto bajo circunstancias realistas y de alguna forma tendría consecuencias negativas para la realización del mismo.
## Alcance
El alcance de este documento de listar de forma ordenada por nivel de impacto un conjunto de riesgos que se cree afrontara el proyecto a lo largo de su desarrollo describiendo cada uno de ellos.
## Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Ver documento de Glosario en la carpeta requerimientos dentro de la documentación RUP de este proyecto.
## Referencias

## Revisión General

Dentro del documento de lista de riesgos, se listara un conjunto de riesgos y se describirá de que trata, como afectaría el proyecto y como se van a afrontar para disminuir el impacto de estos en el proyecto.
# Riesgos
## Cancelación del Proyecto
### Magnitud de Riesgo o “Ranking”

El ranking dado para este riesgo es de 1, siendo el mas perjudicial para el proyecto y de nivel mas alto entre los mencionados en esta lista.
### Descripción

La cancelación del proyecto, es el riesgo mas perjudicial, ya que se terminaría de forma abrupta el proyecto, dejando sin cumplir los objetivos mencionados dentro del anteproyecto
### Impactos
Finalización no exitosa del proyecto
### Indicadores

Este riesgo esta presente durante toda la realización del proyecto y es tomado por la junta de evaluaron de los proyectos de grado de la Fundación Universitaria San Martín, por motivos académicos donde se vea que no se ah respondido correctamente con la responsabilidad del proyecto, también por el asesor técnico que decide si este continua o se termina por problemas de documentación o alcance del proyecto.

### Estrategia de mitigación

La mitigación para este riesgo no es otra que mostrar la viabilidad del proyecto ante la facultad y el asesor, para que apoyen la realización de este y lograr la finalización exitosa cumpliendo con todos los entregables mencionado y los objetivos propuestos.
### Plan de contingencia

La contingencia que se puede tomar para este riesgo es poca, ya que es el comité de la facultad de la Fundación Universitaria San Martín que toma esta decisión, es entonces que la única forma para solucionarlo, pero que no hay un porcentaje de seguridad que funciones es pasar una carta explicando pa viabilidad del proyecto y una razón por la que no deben cambiar la decisión tomada.
## Cambio de total del alcance del proyecto

    1. Magnitud de Riesgo o “Ranking”

El ranking para este riesgo es 2, ya que no se terminara en su totalidad el proyecto, pero si su alcance, que determinaría prácticamente la funcionalidad del proyecto y la cambiaría totalmente a la que ya existe, se podría decir que es un cambio total del proyecto.

    1. Descripción

Este riesgo involucra un cambio total del proyecto, en el que cambia todo el alcance de este, para realizar algo totalmente diferente, lo que implica que el proyecto actual termina; este riesgo es de los mas graves que afronta el proyecto con una probabilidad alta, en cualquier momento las personas encargadas puedan ver que el proyecto no sea viable y no se acepten.

    1. Impactos

Los impactos que sufriría el proyecto seria la terminación no exitosa del mismo, donde no se retomaria este.

    1. Indicadores

El indicador de este riesgo no es muy visible, y la forma de predecirlo es difícil, ya que la decisión de el cambio del alcance total del proyecto es ajena a los responsables del proyecto, los indicadores se podrían tomar como falta de documentación y no satisfacción de las razones de viabilidad del proyecto.

    1. Estrategia de mitigación

La mitigación para este riesgo, es realizar el proyecto con todos los estándares que puedan certificar la viabilidad del proyecto ante los demás y mostrar la funcionalidad del mismo para que se puede demostrar un trabajo efectivo.
    1. Plan de contingencia

La contingencia que se tomaría para este riesgo no es mucha, ya que la decisión es ajena a los responsables de este proyecto, entonces la única contingencia seria una carta al comité de evaluadores donde se expresa la viabilidad del proyecto y un cambio de decisión.

  1. Cambio del alcance parcial del proyecto
    1. Magnitud de Riesgo o “Ranking”

La magnitud para este riesgo es de 3, ya que afectaría en gran medida al proyecto, pero no tan drásticamente como lo hacen los otros dos riesgos, cambiando la funcionalidad del proyecto en algunas partes en las que se aumenta o disminuye.

    1. Descripción

Este riesgo en particular es uno de los que mas posibilidades pueden suceder, en el que el alcance de este es cambiado por los responsables del proyecto, los stakeholders o el director del proyecto en el que piden sea cambiado el alcance del proyecto de forma que pueda cambiar su funcionalidad, la mayoría de veces se pide que el alcance aumente y otras que disminuya.

    1. Impactos

El impacto que puede tener este riesgo es obviamente un cambio de funcionalidad del la aplicación que se planea construir, un descuadre en el cronograma planteado y por obvias razones un aumento de tiempo de entrega del proyecto en su completitud.

    1. Indicadores

Los indicadores que pueden predecir este riesgo, son una manifestación de las personas involucradas dentro del proyecto expresando la ausencia de una funcionalidad o la existencia de una que no es de utilidad.

    1. Estrategia de mitigación

La estrategia para mitigar este riesgo es realizar una buena captura de datos por parte de los stakeholders los cuales expresan en realidad que se quiere con el proyecto y redactándolos en los requerimientos que debe cumplir el proyecto para que se exitoso.

    1. Plan de contingencia

El plan de contingencia para este riesgo esta dado por el uso de las plantillas RUP de solicitud de cambios, las cuales serán evaluadas por las personas responsables del proyecto para tomar una decisión para aplicar en realidad el cambio propuesto o no.

  1. Cambio de asesor técnico

    1. Magnitud de Riesgo o “Ranking”

La magnitud de este riesgo para el proyecto es de 4, en el que no afectaría en gran manera el proyecto en si, pero si la realización, ya que se cambiarían de ideas propuestas y ayudas para concluir el proyecto.

    1. Descripción

Este riesgo en particular es muy desastroso en la realización del proyecto, ya que cambiaría la persona que esta guiando el proyecto, la cual es la que tiene las ideas de la realización del mismo y al entrar otra persona podría estropear lo que ya se encuentra realizado expresando propuestas diferentes de la realización.

    1. Impactos

El impacto producido por este riesgo no es catastrófico como los anteriores, que afectaban la integridad del proyecto, en este se afecta al grupo desarrollador, donde la persona que esta liderando el proyecto se va y entra otra persona que cambiaría las propuestas hechas, generando atrasos por una nueva implantación de la ideas nuevas.

    1. Indicadores

Este riesgo en particular no se puede predecir, ya que el cambio de un miembro es decisión de este, y solo se puede saber si el asesor comenta esta decisión con el quipo de trabajo.

    1. Estrategia de mitigación

La mitigación para este riesgo no se puede realizar, ya que es impredecible la decisión del asesor para tomar esta decisión, es entonces que para disminuir las consecuencias hay que establecer muy bien los ideas y parámetros propuestos del proyecto y que estos no dependan únicamente del asesor.

    1. Plan de contingencia

Para realizar una contingencia de este riesgo en el caso de que ocurriera, seria expresar al asesor y a la personas que toman la decisión del cambio por medio de una carta el no cambio del asesor técnico ya que es fundamental para la realización del proyecto.

  1. Cambio de fechas del cronograma

    1. Magnitud de Riesgo o “Ranking”

El ranking dado para este riesgo es de 5, siendo un riesgo medio ya que no es muy dañino para el proyecto como pero si tendría implicaciones que afectan al proyecto.

    1. Descripción

En este riesgo, hay un cambio del cronograma por razones ajenas al proyecto o los responsables del mismo, es entonces que hay cambios de fechas para las entregas de los demos y los micro-incrementos propuestos en la metodología.

    1. Impactos

Los impactos realizados por este riesgo dentro del proyecto son entre otros el cambio de fechas propuestas para realizar los entregables del proyecto, corrección de documentos relacionados al cronograma y en un caso mas grave la no entrega del proyecto a tiempo.

    1. Indicadores

Al ser el riesgo ajeno al proyecto y a los responsables, no es muy posible saber la probabilidad de que ocurra, ya que podría darse por algo relacionado con la facultad, donde los directivos deciden cambiar el cronograma general de los proyectos.

    1. Estrategia de mitigación

La mitigación de este riesgo es realizar lo mas alejado posible el cronograma entre fechas de entregas de hitos para así compensar este tiempo con el de los cambios realizados al cronograma.

    1. Plan de contingencia

La contingencia para este riesgo es realizar los entregables en fechas mas cercanas para así acomodar el cronograma a las nuevas fechas planteadas.

  1. No cumplimiento del cronograma planteado

    1. Magnitud de Riesgo o “Ranking”

La magnitud de este riesgo es de 6, el cual es influenciado por las decisiones tomadas para la realización del proyecto.

    1. Descripción

Este riesgo es de muy alta probabilidad que ocurra, ya que el cronograma es lo mas delicado dentro del proyecto y este implica la realización exitosa del proyecto en la fecha planeada, es entonces que se atrasan los entregables por una mala planeación.

    1. Impacto

El impacto de este riesgo es en general un atraso don las fechas de entrega de los hitos, los cuales conforman el proyecto completo, así que en el peor de los casos la fecha de el proyecto completo estaría atrasada.

    1. Indicadores

Los indicadores para este riesgo son claros y son las fechas, si una entrega no se cumple en la fecha propuesta

    1. Estrategia de mitigación

La mitigación de este riesgo es simple, ya que hay que realizar una buena planeación para cuadrar las fechas en el cronograma con un tiempo prudente que cumpla con los entregables propuestos para el proyecto, además de tomar el tiempo de una tarea que se realizo antes de una fecha para la siguiente y adelantar los entregables.

    1. Plan de contingencia

Si llegase a ocurrir este riesgo dentro del proyecto, entonces habría que corregir las fechas de cronograma para la entrega del proyecto en su totalidad, alterando los entregables intermedios entre el que se atraso y el final para no modificar la fecha del proyecto completo.
  2. Elección de una tecnológica o herramienta inadecuada

    1. Magnitud de Riesgo o “Ranking”

La magnitud para este riesgo es de 7, el cual puede ocurrir pero también puede ser prevenido muy fácilmente.

    1. Descripción

Este riesgo esta relacionado con las decisiones que se hacen en la planeación de proyecto, donde se decide cuales son las mejores estrategias para afrontar el proyecto y si se toma una mala decisión, puede afectar el proyecto de una forma muy grave, ya que retrasaría la entrega en la fecha planeada

    1. Impacto

El impacto de este riesgo depende de la etapa en la que se identifique, si se identifica en una etapa temprana de la elaboración del proyecto, solo habría que corregir uno cuantos documentos, pero si se identifica ya en el desarrollo, esto implica cambiar el diseño para que se adapte a la nueva técnica o herramienta lo que conlleva tiempo.

    1. Indicadores

Los indicadores para este riesgo solo se pueden obtener al momento del uso, así se puede determinar si la técnica o herramienta si sirve para el propósito que fue planeada o hay que cambiarla; es posible identificarla mas temprano, pero es mucho mas difícil.

    1. Estrategia de mitigación

Para este riesgo la mitigación se realiza en la etapa de planeación, donde hay que ser muy metódico y conocedor de las técnicas y herramientas que se quieren usar, para que estas no sean un obstáculo al momento de usarlas.

    1. Plan de contingencia

La contingencia que se podría tomar para este riesgo es realizar un rápido cambio que no implique volver a diseñar todo el proyecto, o buscar la forma de aplicar la técnica o herramienta para la función propuesta en un principio.