Herramienta CASE para transformación de modelos de líneas de producción mediante MDA
Plan de Gerenciamiento de la Configuración

Versión 1.0

Historia de Revisiones
Fecha	Versión	Descripción	Autor
14/09/2009	1	Primera versión del plan de gerenciamiento de la configuración	Jorge Iván Ramírez

Tabla de Contenido
Plan de Gerenciamiento de la Configuración
# Introducción

## Propósito

El propósito de este documento es establecer las lineas base para el desarrollo, donde se describan las pautas para cada una de las características del proyecto, como el manejo de información, el manejo de versiones y de equipos.
## Alcance

El alcance de este documento es describir la organización y las lineas base de las herramientas, archivos y en general todo lo involucrado con el proyecto, como el controlador de las versiones, la forma en que se realizara el desarrollo y como se asegurara este.
## Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Para acceder a las definiciones, acrónimos y abreviaturas, diríjase al documento de glosario dentro de la carpeta de requerimientos en la documentación RUP del proyecto.
## Referencias

## Resumen

Dentro de este documento se establecerán y dejaran en claro todas las pautas para la configuración del proyecto, las cuales ayudaran a mantener una organización y un fácil acceso a todas las partes del proyecto.
# Gerenciamiento de la Configuración de Software
## Organización, Responsabilidades e Interfaces

Las personas responsables de llevar a cabo la planeación para la configuración y control de la misma a lo largo de proyecto son:
- Andrés Solarte : Asesor técnico, que tiene la responsabilidad de la organización y administración de repositorio, así como la definición de políticas para el uso del mismo.
- Jorge Ramírez: Ingeniero encargado, que tiene como responsabilidad llevar el control de los cambios del proyecto por medio del repositorio, así como la definición de políticas para los documentos y documentación.
## Herramientas, Ambiente e Infraestructura

La administración del versionamiento de todos los entregables del proyecto, se va a llevar a cabo por medio de un repositorio que administrara el asesor técnico del proyecto.
- Repositorio : El repositorio con el que se trabajara, es un controlador de versiones Subversión, que permite llevar un control organizado de las versiones de todos los archivos que se almacenen en ellos, este repositorio es un servicio prestado de forma gratuita por Google para proyectos independientes y con licencia libres y de código abierto.
- Dirección: https://businesscase.googlecode.com/svn/trunk/ businesscase
- Control de versiones manual: Además del control de versiones automático, se llevara a cabo un control de versiones manual de cada documentos, y que las plantillas RUP que se diligencian llevan un formato para llevar un registro de los cambios realizados, por fecha y versión.
- Las herramientas usadas para el desarrollo del proyecto son:
Herramienta	Descripción	Versión
Gnu/Linux	Sistema operativo	2.6.30
IDE	Entorno de desarrollo Eclipse	3.5
JDK	Kit de desarrollo java	1.6
Acceleo	Generador de código	2.6.0
MOF	Meta-metamodelo	2.0
EMF	Eclipse modeling framework	2.5
GEF	Grafical editing framework	3.5
GMF	Grafical modeloing framework	2.2

# El Programa de Gerenciamiento de la Configuración
## Identificación de la Configuración
### Métodos de Identificación

La identificación de los artefactos del proyecto serán identificados por el nombre correspondiente de cada uno de ellos como nombre del archivo, el versionamiento se encuentra dentro de cada uno y es manejado por el controlador de versiones por esta razón no se pondrá dentro del nombre del archivo, por ejemplo:
Plan de gerenciamiento de la configuración.doc
Visualizador.java
ScriptMetamodeloMatematico.sql

### Líneas Base del Proyecto

Las lineas base definidas dentro del proyecto, están descritas por la metodología y cada uno de los micro-incrementos, antes de la realización de cada iteración según la metodología se hace una planeación de lo que se va a realizar y es ahí donde se establecen las lineas base para la iteración.
Para tener mar información sobre las iteraciones, ver documento de cronograma.
## Configuración y Control de Cambios
### Procedimientos y Aprobaciones para las Solicitudes de Cambios

los cambios que se quieran realizar deben ser presentados en el documento de solicitud de cambios, el cual sera evaluado por los responsables del proyecto, en este caso el asesor técnico y el ingeniero encargado, quienes decidirán si este cambio sera aplicado o rechazado ya que implica un cambio considerable del alcance.
### Junta de Control de Cambios (CCB)

- Andrés Solarte: Asesor técnico, es el encargado de la revisión final del documento de solicitud de cambios y en conjunto con el ingeniero encargado decidir si aplica o no el cambio.
- Jorge Ramírez: Ingeniero encargado, es el responsable de realizar el documento de solicitud de cambios, con las nuevas funciones pedidas por el usuario, y de evaluar en conjunto con el asesor técnico si aplica o no el cambio.
## Estimación del Estado de la Configuración
### Medios de Almacenamientos del Proyecto y Procesos de Distribución
[Describe las políticas de retención copias de respaldo, desastres y planes de recuperación. También describe cómo el medio debe ser conservado – en línea, fuera de línea, tipo de medio, y el formato.
El proceso de liberación describe a qué es una liberación, para quién es, y si hay cualquier problema conocido y las instrucciones de instalación.]
El medio principal de almacenamiento del proyecto sera el repositorio de control de versiones, el cual contendrá cada uno de los artefactos del proyecto y cada uno de los responsables del proyecto tendrían una copia local de este repositorio, para realizar el trabajo necesario y en grupo que facilita el repositorio, el manejo de versiones las hara el controlador, pero si llegase a haber un merge de información entre los integrantes del grupo, estos deben reunirse y resolver los conflictos manualmente para asegurar que la ultima versión del repositorio se encuentra actualizada.
Para el acceso a la información, es el administrador del repositorio, en este caso el asesor técnico, el que decide las personas que tendrán acceso a la información contenida en el mismo.
### Informes y Auditorias

Las auditorías generales del proyecto esta a cargo del asesor técnico, que evaluara los procesos que se están llevando a cabo para desarrollar el proyecto en cada uno de los aspectos como documentación, construcción manejo de cambios, además de un informe que se llevara a cabo al terminar cada iteración para observar su evolución y si hay que corregir algunos pasos para lograr el éxito del proyecto.
# Hitos

Los hitos están mencionados dentro del cronograma, como cada una de las entregas que se deben realizar al finalizar una iteración, es allí donde se hace entrega de demos del proyecto para revisar la evolución y el crecimiento del mismo.
# Entrenamiento y Recursos

Los recursos y personas para realizar un buen plan de administración de configuración están descritos en el punto 2.2 de este documento, los recurso que se usaran son de licencia gratuitas y por lo tanto no habrán gastos y el entrenamiento se estos, se realizo al inicio del proyecto por parte del asesor, el cual capacito a los integrantes del grupo.
## Control del Software del Subcontratista y del Vendedor

La implementación de software externo como la herramienta AMM de optimización de modelos matemáticos, se hara por parte del asesor técnico, el cual coordinara la adquisición de la herramienta y su documentación para posterior uso dentro de la aplicación.