Herramienta CASE para transformación de modelos de líneas de producción mediante MDA
Plan Maestro de Pruebas

Versión <1.0>

Historia de Revisiones
Fecha	Versión	Descripción	Autor
22/10/09	1.0	Primera versión del documento del plan maestro de pruebas	Jorge Iván Ramírez

Tabla de Contenido
Plan Maestro de Pruebas
# Introducción
## Propósito

El propósito de este documento es proveer de un documento para un control de las pruebas, donde se define de manera general el enfoque para realizar las pruebas de la aplicación que sera usado por las personas encargadas para administrar las pruebas planeadas, también dan a conocer a los stakeholders las pruebas y tomar la decisión de aprobarlas o no dependiendo de que estas son realmente realistas para que sean implantadas o deben ser corregidas, además de los recursos necesarios para realizarlas

## Alcance

El alcance de este documento se definir la planeación de los métodos que se usaran para administrar las pruebas a lo largo del proyecto definiendo como, donde y cuando se aplicaran las pruebas a cada uno de los módulos de la aplicación dependiendo de su función individual para lograr después una prueba general completa.
## Terminología y Acrónimos del Documento

Las definiciones, acrónimos y abreviaturas se encuentran registradas en el documento de Glosario que se encuentra en la carpeta requerimientos de la documentación RUP.
## Referencias

## Estructura del Documento

A lo largo de este documento se describirá de forma global como se aplicaran las pruebas a los diferentes componentes de la aplicación, además de mostrar la administración de las pruebas, el propósito y la importancia de estas para tener una buena construcción de la aplicación.
Dentro de este documento se
# Propósito de la Evaluación y Motivación de la Prueba

## Fundamento y Contexto del Proyecto

Este proyecto esta centrado en la optimización de lineas de producción, con lo cual se quiere proveer a los stakeholders de una herramienta que les permita realizar diagramas de lineas de producción con conocimientos besicos de optimizaciones o de modelos matemáticos pero si del negocio en el que se encuentran y por medio de transformaciones MDA convertir el el modelo de lineas de producción a un modelo matemático para que sea optimizado por una herramienta externa y tomar los datos y mostrarlos al usuario como resultado.

## Propósito de la Evaluación

El propósito de la realización de las evaluaciones de este proyecto, es tomar una medición de la calidad del producto y verificar que lo que se acordó dentro del alcance es lo que realmente es lo que se esta realizando, es por esto que este documento proporciona los artefactos necesarios para realizar las pruebas a la aplicación resultante de este proyecto, además de encontrar irregularidades dentro de la aplicación que puedan dañar el buen funcionamiento de ella a lo largo de la construcción.
## Misiones de Evaluación Aplicables a este Proyecto o Fase

La misión principal del documento es permitir a los encargados del proyecto realizar una aplicación lo mas acorde posible a las peticiones de los interesados con lo cual se garantiza que el proyecto cumplirá con el objetivo propuesto, además de esta misión, existen otras secundarias que garantizaran la calidad y aceptación de la aplicación como la búsqueda y corrección de bugs que puedan influir en un mal funcionamiento de la aplicación
## Motivación Principal para Realizar las Pruebas

Las pruebas son parte fundamental para la realización del proyecto, ya que son estas as que determinan la correcta funcionalidad de la aplicación y la corrección de bugs y errores que no se ven en el proceso de construcción, además de ser un estándar en la realización de proyectos de software, por esta razón se realizaran pruebas de caja negra, para probar la funcionalidad de cada uno de los componentes de la aplicación y corregir fallos antes que lleguen a manos del usuario.
# Elementos Objetivos de Prueba

Dentro de proyecto se planea probar cada uno de las funcionalidades de la aplicación usando el método de caja negra, pero se hará un gran énfasis a las transformaciones entre modelos de lineas de producción a modelos matematismos y de modelos matemáticos a código java.
No hay dejar de lado los demás componentes como la creación de los diagramas por medio del sistema drag & drop, la carga y guardado con control de versiones y la visualización de los resultados en forma de reporte.
# Resumen de la Prueba Planeada

En general, las pruebas que serán aplicadas al proyecto, son pruebas de caja negra, en donde se prueba la funcionalidad de cada uno de los requerimientos mencionados en los documentos de especificación de casos de uso, por otro lado no se realizaran pruebas de caja blanca, ya que gran parte del código de la aplicación sera generado por herramientas y el tamaño de código es muy grande haciendo imposible cumplir con pruebas de caja blanca y con las fechas de entrega de la aplicación.
## Resumen de Pruebas Incluidas

Las pruebas se encuentran detalladas dentro de los documentos de casos de pruebas, los cuales son complemento a la documentación de los documentos de especificación de casos de uso, ya que explican en detalle como se harán las pruebas a los requerimientos respectivos.
La administración de las pruebas se realizara por medio de la herramienta de administración de requerimientos, que permitirá la documentación y trazabilidad de las pruebas y sus requerimientos, permitiendo identificar fácilmente y en poco tiempo para cumplir con las fechas de entrega.
## Resumen de Otros Candidatos para una Pruebas Potenciales

Otros componentes a pruebas potenciales dentro del proyecto, son todos los realizados desde cero por parte de l ingeniero encargado, como los componentes de transformación entre modelos y de modelos a texto, ya que los otros componentes que están basados en la herramienta RCP de eclipse, ya han sido probados minuciosamente por la fundación eclipse, por otra parte hay que hacer una prueba de integración de las nuevas funcionalidades con el contenedor RCP.
## Resumen de Pruebas Ejecutadas pero Excluidas

Para la fecha de la versión de este archivo, no se han excluido pruebas, ya que solo hay una propuesta de pruebas para cada uno de los casos de uso, por este motivo todas las pruebas propuestas serán realizadas hasta un nuevo planteamiento.

# Enfoque de las Pruebas

## Criterios de Medición para la Evolución de las Pruebas

Dentro de las pruebas y el ciclo de vida de ellas en el proyecto, se usaran métricas de software para el control de calidad del producto en las pruebas.
Las métricas que serán utilizadas son métricas para el control de las pruebas serán las pruebas de integración y validación para un nivel de exigencia medio, estas son:
- Carencia de cohesión de métodos.
- Porcentaje publico y protegido.
- Acceso publico a datos miembros.
- Numero de clases raíz.
- Amplitud de las pruebas.
- Perfiles de fallo.
  Cabe la posibilidad de implementar otras métricas a la hora de realizar el proyecto, en cualquier etapa en el que se encuentre.
## Criterios de Identificación y Justificación de las Pruebas

Las pruebas serán divididas en diferentes tipos, según lo que se quiera probar de la aplicación, y registradas en el herramienta de administración de requerimientos bajo el tipo definido, estos tipos de pruebas son:
- Prueba de funcionalidad.
- Prueba de integración.
- Búsqueda de fallos.
  Bajo estos tipos la pruebas llevaran una administración en la herramienta de administración de requerimientos y serán documentados en esta, cambiando también el estado de requerimiento ya sea que la prueba sea exitosa o no.
## Criterios de Ejecución y Seguimiento de las Pruebas

Los criterios que definirán la ejecución de las pruebas serán los siguientes:
- prioridad
- Tamaño (numero de clases a probar)
- duración
  Estos son los criterios qeu por ahora se tendran en cuenta para elejir que prueba va primero que otra, aplicando el diagrama de la Figura 1: Importante vs urgente (http://www.scribd.com/doc/43336/Importancia-vs-Urgencia) tratando de mantener las actividades planeadas en los cuadrantes 2 y 3

  Figura 1: Importante vs urgente (http://www.scribd.com/doc/43336/Importancia-vs-Urgencia)
El seguimiento de las pruebas se hará junto con la misma herramienta con la que se hará el seguimiento de los requerimientos, para logran la mayor trazabilidad posible, haciendo que al ver un requerimiento, se pueda ver también la documentación, código fuente, diseño y en este caso as pruebas realizadas sobre el mismo.
# Táctica de la Prueba
## Técnicas y Tipos de Pruebas

### Pruebas de integridad a los Datos y a la Base de Datos.

Objetivo de la Táctica:	Verificar que los datos contenidos dentro del archivo XMI resultante, no están corruptos o borrados
Táctica:	Usar el lenguaje XSD para compararlo y verificar los datos
Herramientas necesarias:	Archivo XSD
Criterio de éxito:	El archivo XMI contiene todos los datos iguales a como fueron insertados
Consideraciones Especiales:

### Pruebas de Funcionamiento

Caso de Uso

Objetivo de la Táctica:	Verificar la funcionalidad de los casos de uso planteados para este proyecto
Táctica:	Realizar casos de prueba para cada uno de los casos de uso, simulando un escenario realista.
Herramientas necesarias:	Plantillas RUP para casos de prueba
Criterio de éxito:	La funcionalidad realiza lo que se ah planeado a o largo del caso de prueba.
Consideraciones Especiales:

### Pruebas de la Interfaz de usuario

Objetivo de la Táctica:	Las pruebas de interfaz de usuario no aplican para este proyecto, ya que el contenedor RCP se encarga de ello, se podrían probar diferentes organizaciones de las vistas para que sea mas productiva la herramienta.
Táctica:	Organizar las diferentes vistas de la herramienta
Herramientas necesarias:	Eclipse RCP
Criterio de éxito:	No aplica
Consideraciones Especiales:

### Prueba del Control de Seguridad y el Acceso

Objetivo de la Táctica:	Probar la seguridad de la aplicación al hacer una conexión con un repositorio de control de versiones.
Táctica:	Se revisara que tan confiable es la seguridad de datos suministrados para el acceso a el repositorio, y para ello se realizara una encriptación de datos.
Herramientas necesarias:
Criterio de éxito:	Los datos ingresados por el usuario para realizar la conexión no son accesibles por otras persona que tengan acceso a la herramienta.
Consideraciones Especiales:	Puede que la herramienta usada para la administración de repositorios, ya posea esta funcionalidad.

### Prueba de Falla y Recuperación

Objetivo de la Táctica:	Reconocer fallos críticos y observar el proceso de restauración de datos.
Táctica:	Realizar accesos a la aplicación y reconocer los fallos críticos que podrían llevar a la aplicación a un colapso, además revisar que en el proceso de restauración los datos no hayan cambiado.
Herramientas necesarias:
Criterio de éxito:	La herramienta no contiene fallos críticos que la obliguen a colapsar. / Al realizar la recuperación de datos, estos no están corruptos y borrados.
Consideraciones Especiales:

### Prueba de la Configuración

Objetivo de la Táctica:	Probar que la configuración de la aplicación permite al usuario realizar todas las funciones propuestas.
Táctica:	Realizar pruebas de cambios de configuración de la herramienta y realizar las funciones propuestas, para verificar que estas son cambiadas de la forma esperada por la nueva configuración.
Herramientas necesarias:
Criterio de éxito:	Las funciones cambian de acuerdo a la configuración establecida en la herramienta.
Consideraciones Especiales:

# Criterios de Entrada y Salida
## Plan Maestro de Pruebas del Proyecto/Fase
### Criterios de Entrada del Plan Maestro de Pruebas

Los criterios que son necesarios para la iniciación del plan de pruebas son por una parte que existan los casos de prueba de cada uno de los casos de uso que hacen parte de la aplicación, también que se tengan las herramientas externas para la realización de las pruebas y finalmente que este construida la funcionalidad que de quiere probar.
### Criterios de Salida del Plan Maestro de Pruebas

Los criterios para dar por terminado el plan de pruebas están conformados por la finalización exitosa de todas las pruebas y casos de pruebas que tengan los casos de uso, la corrección de los bug's encontrados y la finalización de la funcionalidad tras esta corrección, y finalmente la exitosa integración de todas las funcionalidades de la herramienta.
### Criterios para Suspender y Reanudar

Los criterios que determinan la suspensión de las pruebas, son los que indican que las pruebas no pueden realizarse por falta de la herramienta de pruebas, porque la aplicación o las correcciones no han finalizado.
Los que indican que las pruebas pueden reanudarse son los inversos a los mencionados anteriormente, como la existencia de la herramienta con la que se planea realizar la prueba y la finalización de las funcionalidades para que sean probadas.

# Entregables

## Resúmenes de la Evaluación de Pruebas

Los resúmenes de pruebas serán realizados tras cada finalización de las pruebas y estos serán almacenados dentro de la herramienta de administración de requerimientos, la cual tomara los datos de las pruebas, como fecha, tipo, el caso de uso asociado, el resumen de la prueba y los resultados obtenidos, también el resultado de la prueba cambiara el estado del caso de uso que se encuentre dentro de la aplicación.
## Informe de Cobertura de las Pruebas

Cada uno de los casos de uso tiene un caso de prueba correspondiente, el cual tiene todo el contenido detallado y alcance para cada uno de los casos de uso, para mayor información de las pruebas especificas de cada caso de uso ver el documento de caso de prueba.
## Informes de Calidad Percibidos

A lo largo del proceso de desarrollo de la aplicación, se harán varias auditorías en las que se evaluara el estado del producto que se lleva hasta ese momento, estos se realizaran por parte del asesor del proyecto, para mas detalle ver el documento de Plan de aseguramiento de calidad. Además de esto se aplicaran métricas que ayudaran a seguir los estándares en la construcción y estado del proyecto para tomar medidas necesarias tras la auditoría.
## Registro de Incidencias y Peticiones de Cambio

El registro de los incidentes y petición de cambios se realizara por medio de la herramienta de administración de requerimientos, para mas detalle ver los documentos de Plan de solución de problemas y plan de gerenciamiento de requerimientos.

## Entregables Adicionales

### Resultado Detallado de las Pruebas

Los resultados que la prueba puede exponer serán estados de la misma dentro del administrador de requerimientos, y estos son, finalización exitosa y finalización no exitosa, además de esto cada uno de los registros en la herramienta tendrá un espacio para comentarios donde se explicara lo sucedido y aclaraciones de la funcionalidad.

### Scripts Automáticos Adicionales Funcionales para Pruebas

Las pruebas que se realizaran no serán de forma automática, a excepción de las pruebas de los archivos XMI en los que se realizara un archivo XSD, solo se realizaran pruebas de caja negra para probar la funcionalidad.
### Manuales para Pruebas

La forma en la que se indica como se realizara la prueba esta detallada en los casos de pruebas y cada uno de ellos se hará de forma diferente ya que existe uno por cada caso de uso, para mayo información diríjase al documento de casos de prueba.
### Matrices de Trazabilidad

La trazabilidad se los requerimientos y sus respectivas pruebas se realizara por medio de la herramienta de administración de requerimientos TRAC, que permite llevar de una forma centralizada y ordenada la información correspondiente, ademas de ayudar a la trazabilidad.
# Flujo del Proceso de Pruebas

Figura 2: Diagrama de flujo de pruebas
En el diagrama de flujo de pruebas se explica gráfica mente como cada rol dentro de las pruebas cumple con sus tareas y estas se unen para lograr el producto final que el la ejecución exitosa de las pruebas.
Como se indica en el numeral 11.1, cada rol tiene diferentes tareas y esta tareas deben sincronizarse para poder realizar la ejecución de las pruebas, es por esto que las tareas que se ejecutan en la parte superior del diagrama se ejecutan primero y después la salida de estas entran a una de las tareas del testes que es probar e implementar lo que se planeo.
# Necesidades Ambientales

Para este proyecto, no se necesitaran recursos no humanos, ya que no se realizaran pruebas automatizadas.
## Sistema Básico de Hardware

Recursos del Sistema
Recurso	Calidad	Nombre y Tipo
		Ver recursos mininos en el documento de arquitectura
Computador	media

Servidor para repositorios	media	Ver recursos mininos en el documento de arquitectura

## Elementos Básicos de Software dentro del Ambiente de Pruebas

Nombre del Elemento de Software	Versión	Tipo y Otras Notas
Herramienta CASE	1.0
Repositorio subversion	1.0
Herramienta de administración de requerimientos TRAC	1.0

## Herramientas de Productividad y Soporte

Categoría de la Herramienta o Tipo	Marca de la Herramienta	Vendedor o Propia	Versión
Administrador de requerimientos	Trac	Edgewall	0.11.5

## Configuraciones del Ambiente de Pruebas

Nombre de la Configuración	Descripción	Implementada dentro de la Configuración Física
Sin repositorio	La herramienta no tiene acceso al repositorio	Si
Con repositorio	La herramienta tiene acceso a un repositorio local o externo	Si

# Responsabilidades, Roles y Necesidades de Entrenamiento

## Personas y Roles

Recursos Humanos
Rol	Recursos Mínimos Recomendados / (Número de tiempos completes requeridos)	Responsabilidades Específicas o Comentarios
Test Manager		Proporciona supervisión de la gestión. Las responsabilidades incluyen: / planeación y logística / adquiere recursos apropiados / presenta reportes de administración / evalúa los esfuerzos de la prueba
Test Analyst		Identifica y define las pruebas específicas a realizar. Las responsabilidades incluyen: / identifica las pruebas / define los detalles de las pruebas / determina los resultados de las pruebas / pide cambio en los documentos / evalúa la calidad del producto
Tester		Implementa y ejecuta las pruebas / Las responsabilidades incluyen: / Implementa las pruebas y los casos de prueba / Ejecuta los casos de prueba / lleva el registro de los resultados / documenta incidentes
Test System Administrator		Asegura y mantiene los entornos de pruebas. / Las responsabilidades incluyen: / Administra la aplicación de administración de requerimientos en la parte de pruebas / instalar y apoyar el acceso a, y la recuperación de, configuraciones de entorno de prueba y laboratorios de prueba
Implementer		Implementa las pruebas y las clases de pruebas. / Las responsabilidades incluyen: / implementa las pruebas y los casos de pruebas en los entornos asignados

## Roles y Necesidades de Entrenamiento

Ya que el grupo de desarrollo solo esta conformado por el ingeniero encargado y el asesor, no es necesaria la labor de entrenar a otras personas para que realicen las pruebas, porque la persona que creara las pruebas sera la misma que las implemente y las ejecute.
# Hitos Clave del Proyecto/Fase

Hito	Fecha de Inicio Planeada	Fecha de Inicio Real	Fecha Final Planeada	Fecha Final Real
Project/ Phase starts
Master Test Plan agreed
Documento de Anteproyecto	16/09/09
Documento de Arquitectura	26/10/09
Plan maestro de pruebas	05/11/09
Metamodelo de líneas de producción	17/11/09
Metamodelo de modelos matemáticos	22/11/09
Pruebas de modelos basados en el metamodelo de líneas de producción.	13/12/09
Pruebas de modelos basados en el metamodelo de modelos matemáticos	18/12/09
Transformación de modelo de líneas de producción a modelo matemático	22/01/10
Pruebas de transformación entre modelos.	27/01/10
Transformación M2T desde el modelo matemático haciendo uso de acceleo	05/03/10
Integración de M2T con la herramienta CASE	09/03/10
Pruebas de las transformaciones M2T haciendo uso de la herramienta CASE	12/03/10
Visualizador de resultados para la respuesta de la herramienta AMM	14/04/10
Pruebas de la visualización de los resultado de la optimización	17/04/10
Monografía	14/05/10

# Riesgos del Plan Maestro, Dependencias, Supuestos, and Restricciones

Riesgos	Estrategias de Mitigación	Contingencia (El Riesgo Ocurre)
La prueba no fue adecuada	Creación de una prueba apropiada	Creación de una prueba apropiada
El ambiente de pruebas no funciona	Comprobar el ambiente de pruebas	Cambiar el ambiente de pruebas
No concuerda el resultado de la prueba con el uso real	Realizar un buen análisis de la prueba	Corregir las pruebas

Supuesto a ser Probado	Impacto si el Supuesto no es Correcto	Responsables
Integración de los componentes con el contenedor RCP	Creación del contenedor desde cero, mas tiempo de desarrollo y diseño, cancelación del proyecto	Jorge Iván Ramírez

Restricciones en	Impacto que la Restricción tienen en la Prueba	Responsable
El ambiente de pruebas	No se podría realizar	Jorge Iván Ramírez
Máquina para probar repositorio	No se podría realizar	Jorge Iván Ramírez

# Procedimientos y Procesos de Gerenciamiento

Si llegase a ocurrir algún problema con el plan maestro de pruebas, lo primero que debe hacerse es detener las pruebas que se estén realizando, evaluar la situación en conjunto con el asesor del proyecto y tomar las medidas propuestas, lo que implica un cambio en uno o varios numerales de este documento y la realización de una nueva versión, cuando se haya realizado esto, podrán retomarse las pruebas o iniciarse de nuevo.
## Criterios de Medición y Evaluación de la Evolución de las Pruebas

La forma en la que se podrán medir la evolución de las pruebas sera por el estado en el que se encuentre dentro de el administrador de requerimientos y para ello las pruebas cuentan con varios estados como:
- sin realizaran.
- en proceso.
- finalización no exitosa.
- finalización exitosa.
## Evaluación de los Entregables del Plan Maestro

La evaluación de los entregables, que son los registro hechos dentro de la herramienta de administración de requerimientos, sera hechos por el asesor del proyecto, que tomara el papel de administrador de las pruebas y en conjunto con el ingeniero encargado, tomaran las medidas necesarias.

## Reporte de los Problemas, su Escalamiento y Procedimiento de Resolución

Los problemas que resulten de la realización de las pruebas serán registrados dentro de la herramienta de administración de requerimientos como bug's encontrados para que sean corregidos, estos bug's serán analizados por el ingeniero encargado y resueltos por el para así volver a realizar la prueba ya corregida.
## Administración de los Ciclos de Pruena

El ciclo de prueba sera manejado como indica la metodología OpenUP, la cual indica que cada fase de debe tener varias iteraciones que muestran el progreso en micro incrementos, para mas información sobre la etapa en la que realizaran las pruebas, diríjase al documento de anteproyecto y al cronograma del proyecto.

## Estrategias de Trazabilidad

La trazabilidad esta a cargo de la herramienta de administración de requerimientos, que permite llevar la trazabilidad de los casos de uso, desde el análisis, la documentación, las pruebas y hasta el código fuente, lo que permite acceder a toda la información asociada que existe dentro del proyecto a un caso de uso.
## Aprobación y Firma

La aprobación de todos los documentos y por supuesto el documento de plan maestro de pruebas, se realiza en dos etapas o filtros, el primero es el asesor técnico el cual debe revisar que el documento se encuentre bien estructurado y este da la firma de aceptación para que sea revisado por el comité de calificación que lo debe comprobar y dar una aprobación final.